|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **Шаран районы муниципаль районының**  **Мичурин ауыл Советы ауыл**  **биләмәһе хакимиәте**  **482638, Мичуринск ауылы,**  **Урман-парк урамы , 12**  **тел.(34769) 2-44-48**  **E-mail: michurss@yandex.ru** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **Администрация сельского поселения**  **Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район**  **452638,с. Мичуринск,**  **ул. Лесопарковая ,12**  **тел.(34769) 2-44-48**  **E-mail: michurss@yandex.ru** |

**ҠАРАР №109 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» июнь 2016 й**.**  «30» июня 2016 г.

**Об утверждении муниципальной программы комплексного развития**

**транспортной инфраструктуры сельского**

**поселения Мичуринский сельсовет с 2017 года до 2020 года**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Мичуринский сельсовет , на основании решения Совета сельского поселения Мичуринский сельсовет от 19.03.2016 №225 «Об утверждении порядка осуществления анализа рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района с 2017года до 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на стенде информации в здании администрации сельского поселения и размещения на официальном сайте сельского поселения Мичуринский сельсовет [www.michurino.sharan-sovet.ru](http://www.michurino.sharan-sovet.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Н.Корочкин

Утверждена постановлением главы

сельского поселения Мичуринский

сельсовет муниципального района

Шаранский район Республики

Башкортостан от 30.06.2016 №106

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ-----------------------------------------1-2

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ--------------------------------------------- 2-3

3. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ---------------------------------4

4.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ----------------------------------- 4

5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ -- 4-9

6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ -----10-11

7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) ------12-13

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО

ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА-----------------------------------------13

9. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ --------------------13-14

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на  территории муниципального образования Мичуринский сельсовет  сельское поселение на 2017-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основания для  разработки  программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011  года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня  2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов»  -постановление № 6 от 15.02.2016г. « Об утверждении  муниципальной программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2017- 2020 годы» |
| Разработчик  программы | Администрация сельского поселения  Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Исполнители  программы | Администрация сельского поселения  Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Контроль за  реализацией  программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности  населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.  2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения  сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации  программы | 2017-2020 г. |
| Объемы и источники  финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде  2017 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета  поселения с учетом изменения ассигнований из регионального  бюджета. |
| Мероприятия  программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

.

**2. Общие сведения**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Мичуринский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

 состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**Демографическое развитие сельского поселения**

Сельское поселение Мичуринский сельсовет расположено в северо-восточной части Шаранского района Республики Башкортостан. Мичуринский сельсовет сельское поселение образовано в 1960 году. Административный центр сельского поселения – с.Мичуринск, расположен в 18 км. от административного центра Шаранского района – с.Шаран. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения входят 25 населенных пунктов: д.Булансаз, д.Борисовка, д.Григорьевка, д.Еланчикбаш, д.Кубаляк, д.Михайловка, с.Мичуринск, д.Новобайкиево, д.Новобайгильдино, д.Новочикеево, д.Новопетровка, д.Новотроицк, д.Новотурбеево, с.Новоюмашево, с.Новые Карьявды, д.Покровка, д.Папановка, д.Рождественка, д.Соколовка, с.Старочикеево, с.Старотурбеево, д.Тимирово, д.Три Ключа, с.Шаранбаш-Князево,д.Юность.

Численность населения поселения составляет: 3010 чел. Общая протяженность улично - дорожной сети автомобильных дорог в сельском поселении составляет примерно 24,830 км. Асфальтовое покрытие на данный момент имеется на автомобильных дорогах протяженностью около 1,85 км Протяженность автомобильных дорог, которые планируется отремонтировать и построить за 2016 - 2020 г.г., примерно составляет 3 км. Уточнения будут производиться по мере составления проектно - сметной документации. Примерный объем финансирования на 2016 - 2020 г.г. составляет 660,0 тыс. рублей. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Асфальтовое покрытие имеет улицы в с.Мичуринск, остальные улицы по всей протяженности имеют гравийно- грунтовые покрытия.

**3. Внешний транспорт.**

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом –

автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

Всего через поселение проходит одна автомобильная дорога республиканского Шаран – Новобалтачево – Андреевка.

**4. Общественный транспорт.**

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного

удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании.

На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут: Шаран- Старочикеево (ежедневно 3 раза в день);

Автотранспортные предприятия на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходилось на личный

автотранспорт и пешеходные сообщения.

**5. Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Мичуринск |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная | асфальт | 0,5 |
|  |  | ул.Лесопарковая | асфальт | 1,0 |
|  |  | ул.Гагарина | грунтовое | 0,8 |
|  |  | ул.Фархутдинова | гравийное | 0,8 |
|  |  | ул..Садовая | грунтовое | 0,3 |
|  |  | ул.Лесная | грунтовое | 0,5 |
|  |  | Школьный переулок | асфальт | 1,0 |
| 2. | д.Борисовка |  |  |  |
|  |  | ул.Свободы | гравийное | 0,6 |
|  |  | ул.Лесная | грунтовое | 0,3 |
| 3. | д.Булансаз |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 0,5 |
|  |  | ул.Речная | грунтовое | 0,5 |
| 4. | д.Григорьевка |  |  |  |
|  |  | ул.Луговая | грунтовое | 0,1 |
| 5. | д.Еланчикбаш |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | грунтовое | 0,8 |
| 6. | д.Кубаляк |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | грунтовое | 0,5 |
| 7. | д.Михайловка |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 1,0 |
|  |  | ул.Заречная | грунтовое | 0,7 |
|  |  | ул.Молодежная | грунтовое | 0,3 |
|  |  | ул.Школьная | грунтовое | 0,2 |
| 8. | д.Новобайгильдино |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 0,5 |
| 9. | д.Новобайкиево |  |  |  |
|  |  | ул.Интернациональная | грунтовое | 0,4 |
| 10. | д.Новопетровка |  |  |  |
|  |  | ул.Менделеева | грунтовое | 1,0 |
| 11. | д.Новотроицк |  |  |  |
|  |  | ул.Озерная | грунтовое | 1,0 |
| 12. | д.Новотурбеево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 0,3 |
| 13. | д.Новочикеево |  |  |  |
|  |  | ул.Лесная | грунтовое | 0,6 |
| 14. | с.Новоюмашево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 2.0 |
|  |  | ул.Молодежная | грунтовое | 1,0 |
| 15. | с.Новые Карьявды |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 0,8 |
|  |  | ул.Лесная | грунтовое | 0,5 |
|  |  | ул.Луговая | грунтовое | 0,3 |
| 16. | д.Покровка |  |  |  |
|  |  | ул.Восточная | грунтовое | 0,5 |
| 17. | д.Рождественка |  |  |  |
|  |  | ул.Мира | гравийное | 1,0 |
|  |  | ул.Дружбы | гравийное | 0,5 |
| 18. | д.Соколовка |  |  |  |
|  |  | ул.Школьная | гравийное | 1,0 |
| 19. | с.Старотурбеево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | грунтовое | 1,0 |
| 20. | с.Старочикеево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | асфальт | 1,2 |
|  |  | ул.Интернациональная | грунтовое | 0,4 |
| 21. | д.Тимирово |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное | 0,8 |
| 22. | д.Три Ключа |  |  |  |
|  |  | ул.Возрождения | гравийное | 1,0 |
|  |  | Садовый переулок | грунтовое | 0,1 |
|  |  | ул.Молодежная | грунтовое | 0,5 |
| 23. | с.Шаранбаш-Князево |  |  |  |
|  |  | ул.Центральная | гравийное | 1,5 |
|  |  | ул.Г.Тукая | щебеночное | 1,2 |
|  |  | ул.Молодежная | грунтовое | 0,3 |
| 24. | д.Юность |  |  |  |
|  |  | ул.Гагарина | гравийное | 0,8 |
|  |  | ул.Пушкина | грунтовое | 0,5 |
| 25. | д.Папановка |  |  |  |
|  |  | ул.Молодежная | грунтовое | 0,7 |
|  |  | ул.Центральная | грунтовое | 0,6 |
|  |  | ул.Интернациональная | грунтовое | 0,4 |

**6. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы.

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2017 - 2020 года. Реализация программы будет

осуществляться весь период.

Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы,

являются:

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер

обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение

жилищных условий граждан;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Мичуринский сельсовет.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан . Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета. В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных

мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского

поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация

сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры

поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих

жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**7.Приложение № 1 к Программе.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки  реализации | Затраты на строительство  м. руб |
| Проведение паспортизации и  инвентаризации автомобильных дорог  местного значения, определение полос  отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | До 2017 г. | 0,18 |
| Инвентаризация с оценкой технического  состояния всех инженерных сооружений  на автомобильных дорогах и улицах  поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения  автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | 2018-2020 | 1,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство  твёрдого покрытия на улицах  населённых пунктов | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | 2017-2020 | 0,4 |
| Комплексное строительство дорог и  тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства перспектива | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | перспектива | при освоении  новых территорий  для жилищного и  промышленного  строительства |
| Размещение дорожных знаков и  указателей на улицах населённых  пунктов. | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | 2020 | 0,1 |
| Разработка и принятие муниципальной  целевой программы поэтапного  строительства и реконструкции улиц в  населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы. | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | 2017-2020 | - |
| Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с  классификацией автодорог. | Сельское поселение Мичуринский сельсовет | До 2017 г. | **-** |

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2020г.):

· ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

· строительство улично-дорожной сети на территории поселения нового жилищного строительства;

· строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении ( на перспективу) .

**8. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.**

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

*1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);*

*2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);*

*3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).*

**9. Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:**

Обеспечение без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для

корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

*1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);*

*2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);*

*3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).*