| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ Шаран районы муниципаль районының Мичурин ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте 452638, Мичуринск ауылы, Урман-парк урамы , 12 тел.(34769) 2-44-48 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Администрация сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район 452638,с. Мичуринск, ул. Лесопарковая ,12 тел.(34769) 2-44-48 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҠ                                  №  2-  10                      РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 март 2019 й.	                                                                06 марта 2019 г.

О паводковой комиссии

Во исполнение распоряжения  главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан       №71-р от 04.03.2019 года, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1.  Утвердить состав  противопаводковой   комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Корочкин В.Н. –  глава сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Фархутдинова Е.М. –      директор  МБОУ «СОШ с.Мичуринск

им.М,А.Фархутдинова»

Члены комиссии:

Айдагулов А.Р.  – глава КФХ «Пчелка»

Степанов А.А. -   индивидуальный предприниматель

Назарова Н.В.      – директор МОУ «СОШ д.Три Ключа»

Миникеев М.Н.   – ст.монтер узла связи.

Максимов В.А. –  заведующий филиалом МБОУ «СОШ

с.Мичуринск  им.М.А.Фархутдинова»  в  с.Новоюмашево

Саитов  В.А.    - участковый инспектор отдела полиции .

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2019 году                   (приложение № 1).

3. Рекомендовать  собственникам  прудов закрепить на период паводка ответственных  лиц за безопасный пропуск весеннего половодья на водных объектах:                                                                                                                пруд  с.Шаранбаш-Князево   -  арендатор Гареев Р.М.                                                                   пруд  ИП Капитонова С.Р.    -   арендатор Капитонов С.Р.                                          пруд  ИП Димитриева Н.М. –   арендатор Димитриев Н.М.

4. Составу противопаводковой  комиссии :

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действия во время паводка;

-  принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации  медицинской  помощи и устойчивому  функционированию систем  жизнеобеспечения;

-  в период высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийно-спасательных команд в местах, указанных противопаводковой комиссией;

- организовать весеннюю санитарную очистку прилегающей территории и на закрепленных участках (территориях);

- установить  постоянный контроль  за состоянием  прудов, плотин, ограждающих  и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- выполнить профилактические работы по предотвращению попадания паводковых вод в подвальные помещения (защитные сооружения) зданий.

5. Рекомендовать директорам школ и заведующим детсадами  провести  профилактические  мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковой период, совместно с родительским комитетом организовать дежурство  для сопровождения детей в школу и домой.

6. Связисту  Мичуринского узла связи  Миникееву М.Н. рекомендовано  обеспечить бесперебойную связь  со всеми населенными пунктами  сельского поселения.

7. Рекомендовать  участковому инспектору отдела полиции Саитову В.А.  обеспечить  на период половодья выполнение мероприятий по охране общественного порядка в местах переправ, эвакуации людей, сопровождение аварийных бригад к месту проведения работ.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя паводковой комиссии.

Глава сельского поселения                                         В.Н.Корочкин

Приложение № 1

к распоряжению

главы администрации

муниципального района № 2- 10р от 06.03.2019 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет

в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении, утвердить планы мероприятий. | 06.03. 2019 г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | До 07.03. 2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 06.03. 2019 г. постоянно | Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС, собственники и арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 06.03. 2019 г. постоянно | ИП Косолапов А.И. |
| 5. | Создать аварийную бригаду, обеспечить их запасом аварийных материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда. | до 06.03. 2019 г. | ИП Косолапов А.И. |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 15.03. 2019 г. | Население и руководители организаций |
| 7. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 26.03. 2019 г. | руководители сельхозпредприятий и КФХ |
| 8. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 26.03. 2019 г. | ППК |
| 9. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения и бесперебойной работы предприятий. | до 26.03. 2019 г. | Индивидуальные предприниматели |
| 10. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 19.03. 2019 г. | ФАПы |
| 11. | Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Директора школ |

Управляющий делами                                                           А.И.Низаева